## Slide 1
移动平台开发开题报告
学生：王力田 符豫 肖俊伦 郑旭 应哲宇

## Slide 2
CONTENTS
项目简介
技术选型及架构
主要功能描述
Github仓库地址
进程计划及分工
CLASS OF 2016

## Slide 3: 项目简介

## Slide 4
项目简介
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
安卓端应用
微信小程序应用
Lyra
IOS端应用
Lyra是一款乐谱制作及播放软件。Lyra共分为安卓端，小程序端和IOS端三个应用程序，可以完成乐谱制作，乐谱识别及乐谱播放等功能。在乐谱制作子模块，用户可以在界面完成简谱及五线谱的谱写，同时可以将乐谱保存下来方便后续的修改。此外，用户还可以将自己谱写的乐谱保存为图片格式分享给其他用户。在乐谱识别子模块，用户可以上传乐谱的照片，系统会自动生成可以播放和修改的格式供用户对识别的目标乐谱进行操作。在乐谱播放子模块，用户可以播放自己谱写或识别的音乐。
Lyra

## Slide 5: 主要功能描述

## Slide 6
主要功能描述
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
乐谱制作
简谱制作
用户可以在页面完成简谱的制作和修改
乐谱识别并播放
五线谱制作
用户可以在页面完成五线谱的谱曲和修改
乐谱生成图片并分享
用户完成谱曲后点击分享可以生成图片，分享给其他用户
乐谱播放
用户可以聆听自己所谱的简谱和五线谱的内容
乐谱图片识别并播放
用户上传乐谱可生成可供播放的格式以及可供修改的格式

## Slide 7: 技术选型及架构

## Slide 8
技术选型及架构
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
原生 APP
流畅度比较高, 适合学习和总结本学期学习成果
01
UIKit 框架
所有的iOS应用程序都基于UIKit，在屏幕上绘制的机制，捕获事件，和创建通用用户界面元素
02
SWIFT 语言
语法简洁，类型安全，开发APP更稳定，社区更加活跃，是苹果主推语言
03
MVC
结构简单，容易上手, 前期开发效率高
04
IOS
开发技术选型和架构
原生APP
SWIFT
语言
MVC架构
UIKit框架

## Slide 9
技术选型及架构
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
原生 APP
偏向交互，注重用户体验，流畅性更好。
01
Material Design
Google开发和推荐的设计语言规范。
02
Java和Kotlin
Java是传统的安卓开发语言，但目前官方支持的Kotlin在很多地方有更高效的表现。
03
MVP架构
MVC模式在安卓的一种变体
04
安卓
开发技术选型和架构
原生APP
Java和Kotlin
MVP架构
Material Design

## Slide 10
技术选型及架构
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
小程序开发方面我们组拟采用wepy框架来开发。WePY 2 是基于小程序原生组件实现组件化开发。WePY比起其他小程序开发框架有着如下的优点：
  非侵入式设计
  兼容原生代码
  基于小程序原生组件实现组件化开发
  基于 Vue Observer 实现数据绑定
  更优的可扩展性
小程序技术选型

## Slide 11
技术选型及架构
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称

## Slide 12: Github仓库地址

## Slide 13
Github仓库地址
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
https://github.com/SSPKUGroup10/MobileDevProject_Opern
Github地址

## Slide 14: 进程计划及分工

## Slide 15
进程计划及分工
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
11.19-11.24
确定基本需求及分工，学习相关编程技术
11.25-12.1
完成安卓端乐谱制作功能的开发
12.2-12.8
完成安卓端乐谱识别及播放功能的开发
12.9-12.15
完成小程序端软件的开发
12.16-12.22
完成IOS端软件的开发
12.23-12.31
完善整个系统的功能，完成后期文档和视频展示
进程计划
01
02
03
04
05
06

## Slide 16
进程计划及分工
项目简介
主要功能描述
技术选型及架构
Github仓库地址
进程计划及分工
项目名称
王力田
Lyra小程序端
项目文档撰写及产品展示
符豫
Lyra安卓端
肖俊伦
Lyra安卓端
郑旭
Lyra IOS端
应哲宇
Lyra IOS端
小组
分工
01
02
03
05
04

## Slide 17
THANKS
敬请老师指导